Análisis y Diseño del Sistema SLV V2.0

# Modelo ER Sistema Propuesto v2.0.

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha  Hora | Actividad |
| 02/03/2020  8 – 17:30 | Pruebas y ajustes al pkg\_slv\_tareas mejora de las validaciones de errores generados solo por pruebas del Paquete aun no integrado con frontend. |
| 03/03/2020  8 – 17:30 | Pruebas y ajustes al pkg\_slv\_consolidadoM y pkg\_slv\_tareas mejora de las validaciones de errores generados integración con frontend revisión de pantallas integradas a los paquetes. |
| 04/03/2020  8 – 17:30 | Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  GetPrioridadTarea  SetPrioridadTarea |
| 05/03/2020  8 – 17:30 | Revisión al frontend de slvapp ajuste a la validación de Visualizar Consolidados. Creación de la función:  VerificarBultosConsolidar |
| 06/03/2020  8 – 17: 30 | Revisión del proceso de registrar picking con integración al proceso de consola .net diseñado para hand help no se reportó inconveniente con parámetros de los procedimientos de plsql queda pendiente revisión de programa .net |
| 09/03/2020  8 – 17: 30 | Inicio de panel de control consolidadoM agregado el procedimiento GetConsolidadoMC al pkg\_consolidadoM para Obtener Consolidado Multicanal por fechas |
| 10/03/2020  8 – 17: 30 | Creación en el pkg\_consolidadoM de las funciones:  SinAsigConsolidadoM  SinAsigConsolidadoMFaltante  ConsolidadoMFaltante  Y los procedimientos:  GetConsolidadoMC  GetArticulosPanelConsolidadoM |
| 11/03/2020  8 – 17: 30 | Creación en el PKG\_SLVArticulos de las funciones:  SetFormatoArticulosCod y  SetFormatoArticulos  Creación en el PKG\_SLV\_TAREAS de las funciones:  GetTareaAsigConsolidadoM  GetArticulosXTarea |
| 12/03/2020  8 – 17: 30 | Creación en el PKG\_SLV\_TAREAS de las funciones:  GetArticulosConsolidadoPedido  GetArticuloPedidoFaltantes  GetAsignaArticulosArmador  SetAsignaArtConsolidadoPedido  SetAsignaArtPedidoFaltantes  SetAsignaArticulosArmador |
| 13/03/2020  8 – 17: 30 | Ajustes al modelo para los remito de distribución de faltantes de pedido.  Creación en el PKG\_SLV\_TAREAS de las funciones:  GetlistadoConsolidadoPedido  GetlistaConsolidadoComi  GetlistadoFaltantePedido  GetListaConsolidados  REGISTRAR PAUSAS RECIBE id del armador busca la tarea que este en curso e inserta una nueva tarea en tblslvtarea con la misma prioridad de la tarea que encuentre el procedimiento. Con dtinicio fecha de pausa.  Insertar en tblslvtipotarea sin remito insertar pausa  Registrar el liberar armador recibe id del armador y todas las tareas asignadas se borran y todas las tareas en curso se finalizan los renglones de la tarea ya pickin y se borran las no pickiadas  Validar en registrar pickin si tiene tarea en pausa sin finalizar se finaliza y se sigue el proceso  Crear el procedimiento que reciba el id del armador y verifica si tiene tareras de tiempo sin finalizar y se finaliza se puede llamar desde registrar pickin y desde una pantalla |
| 16/03/2020  8 – 17: 30 | Creación en el PKG\_SLV\_TAREAS de las funciones:  SetPausaTarea  SetFinalizaPausaTarea  SetLiberarArmador |
| 17/03/2020  8 – 17: 30 |  |
| 18/03/2020  8 – 17: 30 |  |