Análisis y Diseño del Sistema SLV V2.0

# Modelo ER Sistema Propuesto V1.5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha  Hora | Actividad | Producto |
| 03/02/2020  8 - 17:30 | Diseño del procedimiento para la carga de los objetos de consolidado de pedidos de comisionista y reparto. | SetPedidosConsolidarM |
| 04/02/2020  8 - 17:30 | Diseño del procedimiento para la carga de los objetos de consolidado de pedidos de comisionista y reparto.  Ajuste a la fecha en pedidos de reparto | SetPedidosConsolidarM  GetPedidosReparto  GetPedidosSinConsolidar  GetPedidosMultiCanal |
| 05/02/2020  8 - 17:30 | Ajuste al modelo de datos versión 1.7 para incorporar la tabla tblslv\_grupo\_sector en todos los detalles de las tablas de pedido consolidado.  Asignación de los permisos a las vistas o tablas del sistema pos, Artículos, personas, pedidos, entidades. Y asignación de las claves foráneas correspondiente.  Adecuación de SetPedidosConsolidarM para incorporar los sectores de la nueva tabla tblslv\_grupo\_sector | Modelo V1.7 script de creación y borrado  Script de asignación de permisos  SetPedidosConsolidarM. |
| 06/02/2020  8 – 17:30  06/02/2020  8 - 17:30 | las definiciones para la distribución de los faltantes encontrados es la siguiente:  -          **Promo**: La prioridad estará será desde los pedidos más chicos hasta los más grandes.  -          **PL y POF** será proporcional a la cantidad original pedida por el cliente:  cid:image002.png@01D5DC44.28215E60  Ajuste a la consulta listado de comisionistas para la tabla tblinfocomisionista asignación de permisos y sinónimos para el usuario slvapp  Ajuste al sector del artículo en previsualización para incorporar la tabla tblslv\_grupo\_sector de sectores del slvapp | Ajuste  Getcomisionista  GetPreVisualizarPedidos |
| 07/02/2020  8 – 17:30 | Ajuste al manejo de errores en el pkg\_slv\_consolidadoM  Agregando el detalle de error por cada insert y cursor.  Ajuste e incorporación de las tablas sectores y tbl\_slv\_grupo\_sector. En los detalles de articulo según corresponda. |  |
| 10/02/2020  8 – 17:30 | Ajuste de validaciones y prueba del pkg\_consolidadoM . |  |
| 11/02/2020  8 – 17:30 | Validación de insert de detalles de los objetos a consolidar del pkg\_consolidadoM |  |
| 12/02/2020  8 – 17:30 | Ajuste al procedimiento GetZonaComisionistas para adecuar al nuevo requerimiento de frontend. |  |
| 13/02/2020  8 – 17:30 | Creación del pkg\_slv\_tareas y los procedimientos GetListaConsolidadoM,  GetListaArmadores,  GetArticulosConsolidadoM |  |
| 14/02/2020  8 – 17:30 | Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  GetArticulosConsolidadoComi,  SetAsignaArtConsolidadoM,  SetAsignaArtConsolidadoComi,  SetAsignaArticulosArmador |  |
| 17/02/2020  8 – 17:30 | Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_articulos:  GetCodigoDeBarra  Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  GetIngresoArmador  GetCarreta  GetlistadoPicking |  |
| 18/02/2020  8 – 17:30 | Agregar el max de prioridad para la inserción de la asignación de la tarea. Ajuste al pkg\_slv\_tareas:  SetAsignaArtConsolidadoM,  SetAsignaArtConsolidadoComi,0  Ajuste para el manejo de errores de la tabla tbltemslvconsolidadom en el pkg\_consolidadoM procedimiento GetPreVisualizarPedidos  Creación del procedimiento en el pkg\_slv\_ARTICULOS:  CalcularPesoUnidadBase |  |
| 19/02/2020  8 – 17:30 | Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  VerificaTareaPicking  SetRegistrarPicking |  |
| 20/02/2020  8 – 17:30 | Continua el ajuste al pkg\_slv\_tareas en el procedimiento:  SetRegistrarPicking  Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  VerificaPersonaTarea  SetInsertarRemito  SetFinalizarRemito  SetDetalleTarea  VerificaDetalleTarea  Creación de la función en el PKG\_SLV\_ARTICULOS:  GetValidaArticuloBarras |  |
| 21/02/2020  8 – 17:30 | Continua el ajuste al pkg\_slv\_tareas en el procedimiento:  SetRegistrarPicking  Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  SetEstadoTarea  SetFinalizarTarea  SetFindetalleTarea |  |
| 26/02/2020  8 – 17:30 | Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  SetDetalleRemito  Modificación al modelo de datos incorporando la tabla tblslbremitodet | Modelo V2.0 script de creación y borrado |
| 27/02/2020  8 – 17:30 | Prueba y validación de los procedimientos para picking de tarea. |  |
| 28/02/2020  8 – 17:30 | Creación de las claves Únicas de validación de código de artículo en todas las tablas de detalle picking.  Creación de los procedimientos en el pkg\_slv\_tareas:  SetFinalizarConsolidados  **173423 afip** |  |